**Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS**

Professora Raquel Pegoraro

Nome: Patric, Rogério e Vínicius.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição da História | ID | Descrição das Tarefas | Estimativa | Tempo | Teste | Erro encontrado no Teste | TempoCorreção |
| Como Caroneiro preciso de um ambiente de cadastro para informar meus dados e local. | 006 | Dar feedback do cadastro por Mensagem. | 30 min | 29m | 30 min | Nenhum Erro | - |
| 007 | Testar o envio das informações referente ao caroneiro. | 1:00 h | 57m | 57m | Nenhum Erro | - |
| Como Motorista preciso oferecer uma tabela de carona e informar uma rota para que as pessoas interessadas possam visualizar as mesmas. | 008 | Construir formulário de cadastro para as rotas. | 1:00 h | 1:00 h | 2:00 h | Nenhum Erro | - |
| 009 | Validar as informações de rota. (dupla) | 2:00 h | 2:00 h | 30 min | Campos não salvaram | 15min |
| 010 | Salvar as informações de rota no banco. (dupla) | 2:00 h | 1:00 h | 1:12h | Dificuldade de clicar no botão enviar | 30 min |
| 011 | Dar feedback do cadastro de rota por Mensagem. | 1:00 h | 59min | 15 min | Nenhum Erro | - |
| 012 | Testar o envio das informações referente à rota. | 1:00 h | 1:00h | 15 min | Nenhum Erro | - |
| Como Motorista preciso definir um horário de saída para que os caroneiros possam se programar para pegar a carona. | 013 | Colocar no formulário de cadastro da rota os campos de horário. | 30 min | 20 min | 15 min | Nenhum Erro | - |
| 014 | Validar os horários digitados. | 30 min | 1:00h | 20 min | Nenhum Erro | - |
| 015 | Salvar as informações de horário no banco. | 30 min | 21 min | 15 min | Nenhum Erro | - |
| 016 | Testar o envio das informações dos horários. | 30 min | 30 min | 15 min | Nenhum Erro | - |
| Como Caroneiro preciso de um ambiente para consultar as caronas e as rotas disponíveis. | 017 | Pegar as informações das Caronas no banco. | 1 h | 1:07h | 1:00 h | Erro de Chave Estrangeira | 15 min |
| 018 | Mostrar todas as caronas disponíveis no painel principal. | 1 h | 48m | 1:00 h | Erro de Chave Estrangeira | 15 min |
| 019 | Validar as caronas que vem do banco. | 30 min | 38m | 1:00 | Erro de Chave Estrangeira | 15 min |
| 020 | Testar o conjunto | 1,5 h | 1, 5h | 1:00 | Erro de Chave Estrangeira | 20 min |
| Fazer Formulário de Login do usuário | 021 | Construir o formulário de Login | 1 h | 25 min | 15 min | Nenhum Erro | - |
| 022 | Validar o login | 1 h | 1:05 | 20 min | Erro de Validação | 15 min |
| 023 | Testar se está logando corretamente | 1 h | 22 min | 10 min | Nenhum Erro | - |
| Total de horas: | |  | 17,5h |  |  |  |  |