Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS

Planejamento e Gestão de Projetos

Time: Patric, Rogério e Vinicius.

**Discussão Geral do Time:**

O Que Aconteceu de Bom:

- Enfim conseguimos definir os participantes.

- Conseguimos distinguir os conhecimentos de cada um para estimar melhor no futuro.

- Terminamos o básico do projeto para continuar avançando.

O Que Aconteceu de Ruim:

- Falta de integrantes.

- Fomos muito otimistas na estimativa, pois não teve uma conversa com todo o time.

- Problema com o nivelamento do time.

**Decisões Coletivas do time para a Próxima Sprint:**

O que deve ser mantido:

- Equipe esforçada.

- Seriedade do grupo.

- Boa interação entre os participantes.

O que deve ser melhorado:

- Melhorar o planejamento das tarefas e seus respectivos tempos. Temos que ser mais realistas com o desempenho do grupo.

- Problema com a falta de integrantes. Não podem mais faltar as aulas.

- Nivelamento técnico do time.

- Estimar possíveis imprevistos que acontecerão ao longo do caminho.