**Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS**

Professora Raquel Pegoraro

Nome: Patric, Rogério e Vínicius.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição da História | ID | Descrição das Tarefas | Estimativa | Tempo |
| Pré-requisitos | 001 | Modelar o banco. | 1,5 | 1:55h |
| 002 | Definir o estilo, materialize. | 1 | 1:20h |
| Como Caroneiro preciso de um ambiente de cadastro para informar meus dados e local. | 003 | Construir formulário de cadastro para o Caroneiro. | 1 | 1:19m |
| 004 | Validar as informações do caroneiro. | 0,5 | 56m |
| 005 | Salvar as informações do caroneiro no banco. | 0,5 | 50m |
| 006 | Dar feedback do cadastro por Mensagem. | 0,5 | - |
| 007 | Testar o envio das informações referente ao caroneiro. | 1 | 1h (e.p) |
| Como Motorista preciso oferecer uma tabela de carona e informar uma rota para que as pessoas interessadas possam visualizar as mesmas. | 008 | Construir formulário de cadastro para as rotas. | 0,5 |  |
| 009 | Validar as informações de rota. | 0,5 |  |
| 010 | Salvar as informações de rota no banco. | 0,5 |  |
| 011 | Dar feedback do cadastro de rota por Mensagem. | 0,5 |  |
| 012 | Testar o envio das informações referente à rota. | 1 |  |
| Como Motorista preciso definir um horário de saída para que os caroneiros possam se programar para pegar a carona. | 013 | Colocar no formulário de cadastro da rota os campos de horário. | 0,5 |  |
| 014 | Validar os horários digitados. | 0,5 |  |
| 015 | Salvar as informações de horário no banco. | 0,5 |  |
| 016 | Testar o envio das informações dos horários. | 0,5 |  |

(e.p) = em progresso.