Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS

Gestão e Planejamento de Projetos

Time: Patric, Rogério e Vinicius

Histórias Entregues:

- Pré-requisitos para o funcionamento do projeto.

Histórias Não Entregues:

- Ambiente de Cadastro para o Caroneiro.

- Como Motorista preciso oferecer uma tabela de carona e informar uma rota para que as pessoas interessadas possam visualizar as mesmas.

- Como Motorista preciso definir um horário de saída para que os caroneiros possam se programar para pegar a carona.

Problemas Relatados pelo P.O:

- Falta do envio de feedback para o usuário que está mexendo.

- Não funcionando o envio de informações do caroneiro.

- Ao enviar o cadastro está gerando um erro.

- Poucas tarefas feitas por causa da falta de membros.

Pontos Fortes descritos pelo P.O:

- Cadastro com visual limpo e bem distribuído.

Histórias que foram rejeitadas:

- Nenhuma.